# Cumplimiento de requisitos — Resumen

Documento de seguimiento frente a ESPECIFICACION_REQUISITOS_IEEE830_FERRAGRO.docx y req_trabajo.xlsx.

# Estado general (mayo 2026)

| Área | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Auth JWT + refresh cookie | Implementado | backend/app/api/auth.py, pruebas manuales |
| Roles Admin / Logística / Proveedor | Implementado | Panel por rol |
| Citas con anticipación y conflictos | Implementado | appointment_service.py, 409 por solapamiento |
| Bodegas en citas | Implementado | 014, modelos, UI selector de bodega |
| Franjas por bodega y fecha | Implementado | 014, 009, API appointments |
| SMTP / recuperación contraseña | Implementado (requiere env en Render) | /health → email_enabled |
| Auditoría historial | Implementado | Triggers 002, tablas historial |
| Despliegue Vercel + Render | Operativo | Guía operación |
| Pruebas automatizadas BD | Implementado | test_db_crud_functions.py (12 tests) |
| Pruebas reglas logística | Implementado | test_logistics_business_rules.py |
| CI en cada PR | Pendiente | Recomendado workflow pytest + build |

# Requisitos recientes cubiertos

1. RF bodega obligatoria: toda cita persiste IdBodega; función citas_create actualizada.

2. RNF rendimiento: índices 015, listado por semana, available-slots unificado (ver ESCALABILIDAD.md).

3. RNF disponibilidad: /health con build_id y flags SMTP.

# Brechas conocidas

| Tema | Notas |
| --- | --- |
| Plan Free Render | Cold start 30–90 s; no es fallo de software |
| Alembic / versionado migraciones | Scripts init/ manuales; tabla schema_migrations no implementada aún |
| E2E Playwright | No automatizado |
| Excel de trazabilidad | Actualizar MATRIZ_TRAZABILIDAD_FERRAGRO.xlsx manualmente tras cambios RF |

# Cómo actualizar este documento

1. Regenerar IEEE 830: python docs/generate_ieee830.py

2. Exportar requisitos: python docs/_extract_req.py

3. Revisar casos en [PRUEBAS.md](PRUEBAS.md)

4. Copiar resumen a CUMPLIMIENTO_REQ.docx si se entrega en Word

Última actualización: mayo 2026.